Приложение № 1 к протоколу

от 28 апреля 2015 года

Перечень

услуг и (или) работ, сроки проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирном доме

г. Москва, Б. Тишинский пер., дом 10 стр.1

| № п/п | Перечень услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | Сроки выполнения услуг (работ)1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | 2018-2020г.г. |
| 1.1 | электроснабжения |  |
| 1.2 | теплоснабжения |  |
| 1.3 | горячего водоснабжения |  |
| 1.4 | холодного водоснабжения |  |
| 1.5 | водоотведения (канализации) |  |
| 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2017-2018г.г. |
| 3 | Ремонт крыши | 2016-2017г.г. |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029-2031г.г. |
| 5 | Ремонт фасада | 2021-2022г.г. |
| 6 | Ремонт фундамента | 2026-2028г.г. |
| 7 | Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2023-2025г.г. |
| 8 | Ремонт пожарного водопровода |  |
| 9 | Ремонт или замена мусоропровода | - |
| 10 | Ремонт или замена внутреннего водостока | 2020-2021г.г. |
| 11 | Разработка и проведение экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента | - |
| 12 | Иные виды работ по капитальному ремонту2 | - |

- в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 170 ЖК РФ сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, определенные решением общего собрания, не могут быть позднее планируемых сроков, установленных Региональной программой;

- заполняется, если принято решение о размере взноса, превышающем установленный минимальный размер.